АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗОЛОТУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.05.2025                                                                                                 № 17

О внесении изменений в

Постановление от 12.12.2024 № 30

«Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

современной городской среды»

на 2025-2027 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (в редакции от 21.03.2019 № 88-П),  постановлением администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» от 25.03.2015 № 23 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Золотухинский сельсовет», администрация МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2025-2027 годы» следующие изменения:

1.1 В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы» изложить  в новой редакции;

1.2  Пункты 5, 7 муниципальной программы изложить в новой редакции;

1.3 Приложения 2-5 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2025-2027 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Отделу по общим вопросам администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области».

Глава муниципального образования                	                 А.И. Каширский

Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Золотухинский сельсовет»

от 21.05.2025 № 17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗОЛОТУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗОЛОТУХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

с.Золотуха 2024г.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации

МО «Золотухинский сельсовет»

От 21.05.2025 № 17

Муниципальная программа «Формирование

современной городской среды»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; - постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»; - постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (в редакции от 21.03.2019 № 88-П); - постановление администрации МО «Золотухинский сельсовет» от 25.03.2015 № 23 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Золотухинский сельсовет». |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Муниципальный заказчик - координатор муниципальной программы | Администрация МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства села Золотуха Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания села Золотуха Совершенствование эстетического вида села Золотуха Активизация работ по: благоустройству территории поселения в границах населенного пункта. |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории села Золотуха Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства села Золотуха Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед.; Площадь благоустроенных общественных территорий, 1,4 га; Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, 50%; Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, 100%; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 -2027 год |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы всего составляет 1006,87598 тыс.руб.: - за счет средств субсидий из федерального бюджета –966,90300 тыс.руб.; - за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области 29,90422 тыс.руб.; - за счет средств бюджета МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» - 10,06876 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Проведение ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 2 ед. Из них: - проведение ремонтных работ по благоустройству Сквера по улице Ленина, дом 23, Село Золотуха – 1 ед.; -проведение ремонтных работ по благоустройству территории больницы по улице Горького, дом 7, Село Золотуха – 1 ед. - приведение правил благоустройства МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; - представление в Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский район» реализованный в 2025-2027 году проект по благоустройству общественных территорий. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль и ответственность за своевременное исполнение муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области». Оценка выполнения муниципальной программы ведется путем подготовки ежеквартального отчета о ходе её реализации. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,

описание основных проблем

Золотухинский сельсовет — входит в состав муниципального образования «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» Астраханской области и является одним из крупных поселений  Ахтубинского района. Поселение расположено в южной части Ахтубинского района.  Площадь территории сельского поселения составляет 56913 га.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения села Золотуха.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории села Золотуха путем качественного повышения уровня благоустройства территорий сельских населённых пунктов способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей села Золотуха.

Общественные территории села включают в себя: сквер Дома  культуры села Золотуха, площадь села и прочие объекты. По состоянию на 01.01.2024 года   сквер Дома  культуры села Золотуха частично благоустроен.

2. Общие положения, основание для разработки муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) разработана в целях повышение качества и комфорта сельской среды на территории МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (далее - МО «Золотухинский сельсовет») и определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления в указанной сфере.

Программа разработана администрацией МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (далее — администрация МО «Золотухинский сельсовет») в соответствии с:

- основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановлением Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;

- постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (в редакции от 21.03.2019 № 88-П);

- постановлением администрации МО «Золотухинский сельсовет» от 25.03.2015 № 23 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Золотухинский сельсовет».

3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории села Золотуха, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории села  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

К участию в мероприятиях по благоустройству мест массового отдыха  в селе Золотуха привлекаются как граждане, так и индивидуальные предприниматели, и  организации на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству мест массового отдыха  в селе Золотуха, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания территорий, покраска ограждения и т.д.

В целях улучшения эстетического облика села, повышения качества жизни, необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство территорий общего пользования,  а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления.

Выделение финансирования на реализацию мероприятий будет производиться в соответствии с порядками предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района.

4. Цель, задачи и условия реализации Программы

Основной задачей Программы является повышение уровня благоустройства муниципального образования «Золотухинский сельсовет» путем:

повышения уровня благоустройства мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования;

приведение правил благоустройства МО «Золотухинский сельсовет»  в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, значения которых приведены в Приложении 1 к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2025-2027 годы в два этапа:

1 этап - 2025 год, произвести работ на сумму 385,07669 тыс. руб.;

2 этап- 2026-2027 год, произвести работ на сумму 621,79929 тыс. руб.

6. Перечень мероприятий (направлений) муниципальной программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение государственной поддержки повышения уровня благоустройства общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения. Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач разработаны мероприятия, информация о которых приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы составляет:

в 2025 году   385,07669тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 369,78914 тыс. рублей

- областного бюджета – 11,43678 тыс. рублей

- местного бюджета –   3,85077 тыс.руб.;

в 2026 году 317,22235 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 304,62863 тыс. рублей

- областного бюджета – 9,42150 тыс. рублей

- местного бюджета –   3,17222 тыс.руб.;

в 2027 году 304,57694 тыс. рублей., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 292,48523 тыс. рублей

- областного бюджета – 9,04594 тыс. рублей

- местного бюджета –   3,04577 тыс.руб.;

Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха 1006,87598 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 966,90300 тыс. рублей

- областного бюджета – 29,90422 тыс. рублей.

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих её выполнение. Для реализации  муниципальной программы предусмотрено:

- наличие адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии (приложение №5);

- право муниципального образования исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19;

-включение в соглашение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, а также условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов – 1 декабря текущего года, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

9. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом её реализации

В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией Программы;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия Программы, механизм реализации Программы и состав исполнения;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов;

- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных работ;

- несет ответственность за её реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Программы отчеты о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

10. Ожидаемые результаты реализации программы

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

1)    проведения ремонтных работ по благоустройству мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования – 1 ед.

Из них:

- проведения ремонтных работ по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха  – 1 ед.;

2)  приведение правил благоустройства МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

3)  представление в  Управление коммунального хозяйства муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» 1-го реализованного в 2025-2027 годах этапа  проекта по благоустройству общественных территорий.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется по итогам года.

| Наименование целей и задач | Наименование показателей | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| Цель: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения МО «Золотухинский сельсовет» |  |  |
| Задача 1.1. Благоустройство общественных территорий | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (Vот.) | Vот. = Кбот./Кот..* 100%, где: Кбот. – количество благоустроенных общественных территорий (данные отдела капитального строительства, коммунального и дорожного хозяйства), Кот. – количество общественных территорий подлежащие благоустройству (данные инвентаризации общественных территорий муниципальных образований поселений ) |
| Задача 1.2. Повышение санитарного и эстетического состояния территории муниципальных образований поселений района | Количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок с начала реализации программы | Метод прямого подсчета количества ликвидированных свалок (данные отдела капитального строительства, коммунального и дорожного хозяйства, нарастающим итогом с начала реализации программы) |

Основным результатом реализации Программы является формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Золотухинский сельсовет».

Сведения по показателям результативности и эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

В целях реализации программы необходим порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2025-2027 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории .

Верно:

Приложение № 1 к Программе

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах)

Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет» на 2025-2027 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 1,0 | 1 | 1,0 |  |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования заинтересованных лиц | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Глава муниципального образования                                 А.И. Каширский

Приложение № 2 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет» на 2025-2027 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальное образование «Золотухинский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонтные работы по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха 2. Ремонтные работы по благоустройству территории больницы по улице Горького, 7, село Золотуха | Администрация МО «Золотухинский сельсовет» Администрация МО «Золотухинский сельсовет» | 2 квартал 2025 год 2 квартал 2026 год 2 квартал 2027 год | 4 квартал 2025 год 4 квартал 2026 год 4 квартал 2027 год | Создание условий для работы и отдыха села Золотуха - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Золотуха, способствующего комфортной жизнедеятельности Создание условий для работы и отдыха села Золотуха - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории села Золотуха, способствующего комфортной жизнедеятельности | Ремонтные работы и благоустройство территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха Ремонтные работы и благоустройство территории Сквера по улице Горького, 7, село Золотуха | Ремонтные работы по благоустройству места общественного пользования – 1ед – площадью 1,4га Ремонтные работы по благоустройству места общественного пользования – 1ед – площадью 1,4га |

Глава муниципального образования                                     А.И. Каширский

Приложение № 3 к Программе

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет»

на 2025-2027годы» с разбивкой по источникам финансирования

| № п/п | Наименование | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих тыс. руб. |  |  |  | Ответственные за исполнение мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. 2. 3. | Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет» на 2025 год» Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет» на 2026 год» Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет» на 2026 год» | 385076,69 317,22235 304,57694 | 369,78914 304,62863 292,48523 | 11,43678 9,42150 9,04594 | 3,85077 . 3,17222 3,04577 | Совет депутатов МО «Золотухинский сельсовет»; Глава МО «Золотухинский сельсовет»; Администрация поселения. Совет депутатов МО «Золотухинский сельсовет»; Глава Мо «Золотухинский сельсовет»; Администрация поселения. Совет депутатов МО «Золотухинский сельсовет»; Глава Мо «Золотухинский сельсовет»; Администрация поселения. |

Глава муниципального образования                                          А.И. Каширский

Приложение № 4 к Программе

Финансирование Программы «Формирования современной городской среды в муниципальном образовании «Золотухинский сельсовет»

на 2025-2027 годы» с разбивкой по мероприятиям

| № | Наименование объекта | Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2023-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | финансирование мероприятий по благоустройство дворовых территорий, тыс. рублей |  |  |  | финансирование мероприятий благоустройство мест массового отдыха населения и территорий общественного пользования, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 2 3 | Ремонтные работы по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха в 2025 году Ремонтные работы по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха в 2026 году Ремонтные работы по благоустройству территории Сквера по улице Ленина, 23, село Золотуха в 2027 году | --- - | --- - | – - - |  | 385,05076 317,22235 304,57694 | 369,78914 304,62863 292,48523 | 11,43678 9,42150 9,04594 | 3,85077 3,17222 3,04577 |
|  | ИТОГО по МО «Золотухинский сельсовет» | --- | --- |  | --- | 1006,87598 | 966,90300 | 29,90422 | 10,06876 |

Глава муниципального образования                                        А.И. Каширский

Приложение № 5

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2027 гг., с перечнем видов работ, планируемых к выполнению  в рамках отдельного мероприятия «Благоустройство общественных зон отдыха муниципального образования «Золотухинский сельсовет»

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, га | Срок выполнения работ | Виды работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - Адресный перечень объектов в рамках реализации мероприятия 1 «Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, бульваров, зон отдыха, - расположенных на территории муниципального образования «Золотухинский сельсовет» |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2 | Территория сквера, расположенный по адресу: с.Золотуха ул.Ленина, 23 Территория больницы расположенной по адресу : с.Золотуха ул. Горького, 7 | 0,2 0,3 | 2025 2026-2027 | 1. Устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки. 2. Освещение сквера по периметру. 1. Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки. 2.Освещение территории больницы по периметру. |  |

Глава муниципального образования________________ А.И. Каширский

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Золотухинский сельсовет» на 2025-2027 год»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования

МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенного на территории МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», а также их утверждения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 год» (далее - Порядок).

2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении благоустройства территории общего пользования, расположенных на территории МО  «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», и наиболее посещаемых общественных территорий МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» (далее - общественная территория), включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 год».

3. Дизайн-проект благоустройства - проект благоустройства  территории общего пользования или общественной территории (далее - дизайн проект).

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

4. Содержание дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение благоустройства территории общего пользования с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства  территории общего пользования и техническому оснащению площадок, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территории общего пользования, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству территории общего пользования, установленных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 год».

5. Содержание дизайн-проекта территории общего пользования зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - 3-d визуализированное изображение общественной территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования и общественных территорий МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

7. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования осуществляется работниками Администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в течение 15 рабочих дней, в отношении общественных территорий - 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 год».

8. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, Администрация МО  «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в течение 1 рабочего дня со дня подготовки дизайн-проекта благоустройства общественной территории размещает его на официальном сайте Администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

9. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в адресный перечень общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» на 2025-2027 год», осуществляется с участием населения села Золотуха путем голосования.

Для голосования населением на официальном сайте размещаются дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, подготовленные Администрацией МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области», и эскизные проекты благоустройства или дизайн-проект благоустройства, представленные заинтересованными лицами.

Голосование проводится в течение 10 дней путем выбора одного из представленных дизайн-проектов, эскизных проектов в отношении каждой общественной территории.

10. По окончании срока голосования Общественная комиссия определяет количество голосов, поданных за каждый представленный на голосование дизайн-проект, эскизный проект и дизайн-проекты, эскизные проекты, набравшие большее количество голосов.

С учетом результатов голосования Общественная комиссия принимает решение о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, набравшего большее количество голосов.

Результаты голосования оформляются в протоколе заседания Общественной комиссии.

11. Протокол Общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в течение трех дней со дня его подписания.

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Общественной комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» для утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

12. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется Администрацией МО «Сельское поселение Золотухинский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области» в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола Общественной комиссии о согласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории.

Верно: